齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）中期进展报告表

| 学部（学院） | 计算机科学与技术学部 |  | 专业班级 | 计算机科学与技术 计科22-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 郗鸣 | 学号 | 202203010050 | 导师姓名 | 吕国华 周策 |
| 课题名称 | 基于Next.js的全栈网上书店管理系统 |  |  |  |  |
| 设计（论文）工作进展情况： 一、已完成的工作 1. 完成课题调研与需求分析，结合开题报告研究内容，明确用户端、管理员端的核心功能需求，梳理出系统的业务流程，形成需求分析文档，明确了系统开发的核心目标与范围。 2. 完成关键技术选型与学习，深入研究 Next.js 14、React 18、Redux Toolkit 等前端技术，熟悉 Next.js 的 SSR、Server Components 及 API Routes 特性，掌握 MySQL 数据库的基础操作与数据表设计思路。 3. 完成系统整体架构设计，确定前后端一体化开发模式，明确前端页面层级、后端接口设计规范，绘制系统架构图，为后续开发奠定基础。 4. 完成数据库初步设计，根据系统功能需求，设计用户表、图书表、订单表等核心数据表的字段、数据类型及关联关系，绘制数据库ER图，确保数据存储合理、查询高效。 5. 完成开题报告的撰写与修改，结合指导教师意见，完善课题背景、研究内容、技术路线等相关内容，明确课题研究的重点与难点，完成开题报告定稿。 二、拟进行的工作及进度安排 1. 第1-2周：完成前端基础搭建，创建 Next.js 项目，配置项目环境，实现页面布局组件（头部、底部、导航栏等）的封装，完成用户端、管理员端的基础页面框架开发。 2. 第3-4周：完成前端核心功能开发，包括用户注册、登录页面及逻辑实现，图书分类、搜索、详情页面开发，购物车、下单页面的交互实现，确保前端页面交互流畅、响应式适配正常。 3. 第5-6周：完成后端接口开发，利用 Next.js API Routes 编写用户认证、图书管理、订单处理等核心接口，实现前后端数据交互，完成接口调试，确保接口正常响应、数据传输安全。 4. 第7-8周：完成数据库优化与功能完善，创建 MySQL 数据库实例，导入测试数据，优化数据表查询效率，完善文件上传、权限控制等功能，解决开发过程中出现的bug。 5. 第9-10周：完成系统测试，针对用户端、管理员端的所有功能进行功能测试、兼容性测试、性能测试，记录测试结果，修复测试中发现的问题，确保系统稳定运行。 6. 第11-12周：完成系统部署，配置服务器环境，将系统部署上线，确保线上环境正常运行；同时开始毕业论文初稿撰写，梳理系统开发过程、技术实现细节及研究成果。 7. 第13-14周：修改毕业论文初稿，结合指导教师意见，完善论文结构、补充技术细节，优化论文格式，完成毕业论文定稿，准备论文答辩相关材料。 三、存在的问题及采取措施 1. 存在问题：对 Next.js Server Components 特性的应用不够熟练，在前后端一体化数据交互过程中，可能出现数据渲染延迟、接口请求异常等问题；对系统安全防护（如 XSS、CSRF 攻击防护）的实现细节掌握不够深入。 采取措施：通过查阅 Next.js 官方文档、观看技术教学视频，加强对 Server Components 及 API Routes 的学习，搭建测试环境，反复调试数据交互逻辑，解决渲染延迟问题；查阅 Web 安全相关资料，参考成熟项目的安全防护方案，结合 JWT、CSRF Token 等技术，完善系统安全防护机制，请教指导教师及专业同学，解决技术难点。 2. 存在问题：数据库设计的合理性有待优化，部分数据表关联关系可能不够清晰，后续可能影响数据查询效率；前端页面的响应式设计不够完善，在移动端访问时可能出现布局错乱问题。 采取措施：重新梳理数据表关联关系，结合系统业务流程，优化数据表结构，添加合理的索引，提升查询效率；学习响应式设计相关技术，使用 CSS 媒体查询、弹性布局等方式，优化前端页面适配，在不同尺寸的设备上进行测试，调整页面布局，确保移动端访问体验良好。 3. 存在问题：论文撰写过程中，可能出现技术细节描述不清晰、研究成果总结不够全面的问题，难以充分体现课题的实践价值与技术难点。 采取措施：在系统开发过程中，及时记录技术实现细节、遇到的问题及解决方法；撰写论文时，参考同类优秀毕业论文的结构与表述方式，结合指导教师的意见，重点突出系统的技术创新点与实践意义，完善技术细节描述，确保论文逻辑清晰、内容详实。 2026年4月9日 |  |  |  |  |  |
| 指导教师评价意见 1．设计（论文）进展情况评价 基本完成计划 （基本完成计划、部分完成计划、没有完成计划） 2．学生工作态度情况评价 认真 （认真、一般、较差） 3．已完成设计（论文）质量评价 较好 （较好、一般、较差） 4．设计（论文）不足之处及改进意见 无 指导教师签字： 2026年6月9日 |  |  |  |  |  |